## Slide 1
2024년도 본사 직원
모의 프로젝트

## Slide 2
1. 모의 프로젝트 수행 개요
개요
모의 프로젝트를 수행을 통해 각 사원별 개인역량을 강화하고
사업 수행 전반에 대한 세부 절차를 습특하고
난이도있는 요소 기술 적용으로 문제해결 능력을 확보하며
개별 가이드 작성을 통해 문서 작성 역할 배양
수행일정 및 대상
2024.01 ~ 완료시까지
수행방식
개별 구현 컨텐츠를 선정하고
구현 요소 기술들을 식별 후 기술 적용 방법 선행 습득 후
기능 구현에 대한 PoC 형태로 구현하며
점진적 개발 절차를 적용하여 지속적으로 업그레이드

## Slide 3
2. 수행 내용
컨텐츠 선정
적용기술을 감안한 자유 서비스 컨텐츠 선정
가능하면 현재 트렌드에 맞는 걸로
적용기술
생성형 AI – GPT 연계
크롤링, Spring-scheduler
인증 – spring security, 암호화
이력 – 점/선분, 엔티티/속성
JAVA or PYTHON
Front-End / Back-End
Persistence layer
설계
아키텍처 정의, 표준개발 가이드
시큐어코딩 적용
프로세스 설계
화면, DB 설계
프로젝트 산출물 참조
구현
GIT을 활용한 형상관리
관리자 일반적인 기능 구현
- 사용자/메뉴/권한/코드 등
통계 및 이력관리
사용자/관리자 기능 구분
배포
AWS EC2서버 환경 구성 및 호스팅
GIT을 통한 형상관리 및 배포
각각의 가이드 문서 작성

## Slide 4
3. 수행 가이드
아키텍처 정의
AWS EC2서버 환경 구성 및 호스팅 가이드
WEB/WAS/DB 환경구성 정의
표준 설계/개발 가이드
설계 산출물 작성 가이드(프로세스정의서, 화면정의서, 데이터모델)
표준화지침, 모델링 가이드
표준개발 가이드
KISA 시큐어코딩 가이드(java, javascript)
구현 기술 가이드
생성형 AI – GPT 연계
크롤링, Spring-scheduler
인증 – spring security, 암호화
이력 – 점/선분, 엔티티/속성
테스트
단위테스트 시나리오
통합테스트 시나리오
기타 사항
이슈리스트
변경관리
GIT을 통한 형상관리 및 배포

## Slide 5
4. 사전 준비사항
제목 | 내용 | 준비 담당
파일서버 구성 | NAS에 공유폴더 생성 및 개별 산출물 작성 관리 | 김지호
산출물 및 가이드 문서 준비 | 사감위 수행 산출물 참조하여 각종 가이드 준비 개발표준 가이드, 모델링 가이드 시큐어코딩 가이드 산출물 템플릿 준비 | 김지호
환경 구성 | 호스팅 환경 구성 - AWS EC2 서버 등 환경구성 가이드 | 기태성
기술적용 검토 | 각 요소기술별 기술적용 검토 생성형 AI, 크롤링, OCR 등 Spring Security/Scheduler 등 | 각 담당자
기타 | 로컬 환경 구성(전자정부프레임워크?) GIT을 활용한 형상관리 Maven등 적용 | 

## Slide 6
5. 수행 일정
제목 | 내용 | 일정
컨텐츠 선정 | 각 개인별 컨텐츠 선정 및 적용 기술 검토 내역 공유 | 2024.01.04 ~ 2024.01.10
환경구성 | 로컬 환경 구성 서버 환경 구성 | 2024.01.11 ~ 2024.01.12
분석/설계 | 설계 산출물 작성 가이드 및 산출물 작성 | 2024.01.15 ~ 2024.01.19
구현 | 기능 구현 및 단위 테스트 | 2024.01.22 ~ 2024.01.26
테스트 | 통합 테스트 | 2024.01.29 ~ 2024.01.30
완료 보고 | 각자 수행 프로젝트 보고 | 2024.01.31 ~ 2024.01.31
평가 | 이슈리스트 등 | 2024.01.31 ~ 2024.01.31

## Slide 7
END OF DOCUMENT